KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 10 - Thành viên nhóm

- Nguyễn Hữu Phước (Nhóm trưởng)

- Võ Đình Nhàn

- Mã Thị Xuân Mai

- Thòng Cái Nhi

Tên ứng dụng: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG THÚ CƯNG

Thời gian thực hiện: Từ 17/08/2026 đến 09/11/2026 (12 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 17/08/2026 Đến: 24/08/2026) | 1. Đăng ký nhóm, nhận đề tài. | Tất cả thành viên. | Tự họp nhóm để phân công khi nhận đề tài. |
|  | 2. Chia việc và lập kế hoạch tổng quan. |  |  |
| Tuần 02 (Từ: 24/08/2026 Đến: 31/08/2026) | 1. Khảo sát hiện trạng và quy trình nghiệp vụ của cửa hàng thú cưng. | Phước, Nhi. |  |
|  | 2. Thu thập yêu cầu chức năng & phi chức năng. | Nhàn, Mai. |  |
|  | 3. Lập bảng các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng. | Phước, Nhi. |  |
| Tuần 03 (Từ: 31/08/2026 Đến: 07/09/2026) | 1. Xác định & vẽ sơ đồ Use Case. | Phước, Mai. |  |
|  | 2. Liệt kê các tác nhân (actor). | Nhàn, Nhi. |  |
|  | 3. Vẽ sơ đồ hoạt động (Activity Diagram). | Nhàn, Mai. |  |
|  | 4. Vẽ sơ đồ tuần tự. | Phước, Nhi. |  |
|  | 5. Thiết kế mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho cơ sở dữ liệu. | Cả nhóm. |  |
| Tuần 04 (Từ: 07/09/2026 Đến: 14/09/2026) | 1. Phân tích và xây dựng sơ đồ lớp (Class Diagram). | Phước, Nhi. |  |
|  | 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu. | Cả nhóm. |  |
|  | 3. Xem xét lại các mô hình . | Giảng viên + tất cả thành viên. |  |
| Tuần 05 (Từ: 14/09/2026 Đến: 21/09/2026) | 1. Chỉnh sửa bổ sung. | Cả nhóm. |  |
|  | 2. Thiết kế giao diện (mockup) cho các màn hình: đăng nhập, bán hàng, đặt lịch và quản trị. | Phước, Nhi. |  |
|  | 3. Vẽ tương tác giữa các màn hình của ứng dụng (screen flow). | Nhàn, Mai. |  |
|  | 4. Xem xét các ràng buộc khi nhập dữ liệu trên giao diện. | Phước, Nhàn. |  |
|  | 5. Cập nhật file báo cáo đồ án. | Phước |  |
| Tuần 06 (Từ: 21/09/2026 Đến: 28/09/2026) | 1. Lập trình giao diện chức năng đăng nhập. | Phước. | Các thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu cần giúp đỡ. |
|  | 2. Lập trình giao diện chức năng đăng ký. | Mai. |  |
|  | 3. Xây dựng giao diện phân hệ quản lý bán hàng và dịch vụ. | Nhi. |  |
|  | 4. Xây dựng giao diện phân hệ quản lý tài khoản nhân viên. | Nhàn. |  |
| Tuần 07 (Từ: 28/09/2026 Đến: 05/10/2026) | 1. Phát triển chức năng tìm kiếm thông tin thú cưng và tra cứu các gói dịch vụ. | Tất cả thành viên. |  |
| Tuần 08 (Từ: 05/10/2026 Đến: 12/10/2026) | 1. Lập trình chức năng bán phụ kiện, lựa chọn dịch vụ chăm sóc và ghi nhận thông tin khách hàng. | Mai, Phước. | (các thành viên còn lại hỗ trợ) |
|  | 2. Xây dựng module xử lý thanh toán và xuất hóa đơn cho khách hàng. | Nhàn, Nhi. | (các thành viên còn lại hỗ trợ) |
| Tuần 09 (Từ: 12/10/2026 Đến: 19/10/2026) | 1. Lập trình chức năng đặt lịch hẹn chăm sóc. | Phước, Nhàn, Nhi, Mai. |  |
|  | 2. Hoàn thiện thao tác thêm | Phước |  |
|  | 3. Hoàn thiện thao tác xoá | Nhàn. |  |
|  | 4. Hoàn thiện thao tác sửa | Nhi. |  |
|  | 5. Hoàn thiện thao tác thống kê. | Mai. |  |
| Tuần 10 (Từ: 19/10/2026 Đến: 26/10/2026) | 1. Thực hiện kiểm thử mức đơn vị (Unit Test) và kiểm thử các tính năng. | Phước. | (các thành viên còn lại hỗ trợ) |
|  | 2. Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test case) và lập báo cáo kết quả kiểm thử. | Nhàn. | (các thành viên còn lại hỗ trợ) |
|  | 3. Tiến hành tích hợp các module thành hệ thống hoàn chỉnh và khắc phục lỗi (fix bugs). | Mai, Nhi. | (các thành viên còn lại hỗ trợ) |
| Tuần 11 (Từ: 26/10/2026 Đến: 02/11/2026) | 1. Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng và hoàn tất nội dung quyển báo cáo tổng kết cuối khóa. | Tất cả thành viên. |  |
|  | 2. Kiểm tra và hoàn chỉnh báo cáo (file Word và Slide trình chiếu). | Phước. |  |

Link nhật ký (tranthianhthi.fit@gmail.com)